KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. április 16-i ZÁRT üléséről készült jegyzőkönyvéből

40.	Sürgősségi indítvány az Egres úti óvoda beruházásról

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

104/2015. (IV.16.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gold-Block Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban úgyis, mint vállalkozó) az „Egres úti óvoda építése” építés kivitelezés a „KMOP 4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése” projekt keretében tárgyú, 2014. június 24-én kötött, 2015. március 19-én módosított építés-kivitelezési vállalkozási szerződésnek (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) a 2015. április 10. napján kelt, az Önkormányzathoz 2015. április 14-én érkezett egyoldalú felmondó nyilatkozatával kapcsolatosan

- vitatja a felmondás jogszerűségét, mivel az nem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:154. § rendelkezései szerint történt, ezért a felek közötti szerződést továbbra is hatályban lévőnek tekinti;

- a Ptk. 6:140. § (1)-(2) bekezdésére, a 6:151. § (1) bekezdésére, a 6:154. § (1) bekezdésére is figyelemmel a vállalkozási szerződést felmondja, mert a vállalkozó építés-szerelés kivitelezési teljesítésének jelenlegi készültsége és felmondó nyilatkozata alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó az építés-szerelés kivitelezési munkák elvégzését a kivitelezési véghatáridőig, 2015. május 23-ig nem tudja teljesíteni;

- jogfenntartással él a vállalkozó teljesítésének időbeni elhúzódásából és a vállalkozó felmondó nyilatkozatából eredő kárai érvényesítése tekintetében;

- felhívja a Gold-Block Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az építés-szerelés kivitelezési tevékenységének befejezése, dokumentálása, a munkaterület átadása és a jogviszony megszűntetésének végrehajtásával kapcsolatos egyéb intézkedései során törekedjen azok zökkenőmentes, gyors, szakszerű, az Önkormányzat érdekeire figyelemmel történő elvégzésére, az Önkormányzattal és az alvállalkozókkal történő elszámolásra, a beruházás kivitelezésének mielőbbi, minél költséghatékonyabb folytatása és sikeres befejezése, az esetleges károk elhárítása, illetőleg enyhítése érdekében;

- az új kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indít, felkéri a Közbeszerzési Munkacsoportot az eljárás lebonyolítására, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést magának tartja fenn;

- az 5. pont szerinti közbeszerzést az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervébe felveszi.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal, eljárást lebonyolítására 2015. június 11.

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda

K. m. f.

Verseghi-Nagy Miklós  s. k.	dr. Gerendás Gábor s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Jogi Iroda – intézkedésre

4. Városfejlesztési Iroda - intézkedésre

5. Közgazdasági Iroda - tájékoztatásul

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2015. április 17.

Simor Györgyné

jegyzőkönyvvezető