KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. szeptember 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

9.	Előterjesztés az Egres úti óvoda tárgyában

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

181/2014. (IX.11.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0017 azonosítószámú, „Egres úti óvoda építése” című pályázati projekttel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:

- a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés kivitelezési véghatáridejének 2015. május 12. napjára történő módosítását jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele a Közreműködő Szervezet jóváhagyása;

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős:     Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Fejlesztési és Projekt Iroda

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	címzetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Fejlesztési és Projekt Iroda – intézkedésre

4. Jogi Iroda – tájékoztatásul

5. Közgazdasági Iroda - tájékoztatásul

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2014. szeptember 12.

Simor Györgyné

jegyzőkönyvvezető