KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. október 8-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

28.	Előterjesztés Egres úti óvoda kivitelezésről, az óvodával kapcsolatos közlekedési kérdésekről, valamint a Fürj utca és környéke vízelvezetésről

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

286/2015. (X.8.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0017 azonosítószámú pályázat keretében épülő Egres úti óvodával kapcsolatosan

- az előre nem látható többletmunkák kivitelezéséhez biztosít 17.602.269 Ft + áfa összeget a költségvetési rendelet 3/c. melléklet Egres úti híd felújítása sor terhére;

- az előre nem látható többletmunkák megrendelése érdekében közbeszerzési eljárást indít, az adott közbeszerzési eljárást az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervébe felveszi, az eljárás lebonyolítására és az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat az irányadó;

- az előre nem látható többletmunkák kivitelezéshez szükséges időigény biztosítása érdekében elfogadja a kivitelezés véghatáridejének 2015. december 15-ig történő meghosszabbítását, a szerződés módosítás aláírására felhatalmazza a Polgármestert;

- felkéri a Polgármestert, hogy a többletmunkák felmerülése miatt a tervezők felelősségre vonása tárgyában járjon el;

- ideiglenes elkerülő utat kíván kialakítani az Egres út és a Sztaravodai út között, amennyiben a tulajdonosok hozzájárulnak, és a kivitelezéshez biztosít 8.507.000 Ft + áfa összeget a költségvetési rendelet 3/c. melléklet Egres úti híd felújítása sor terhére;

- felkéri a Polgármestert, hogy a Város 2016. évi költségvetésének tervezésekor az Egres úti híd felújításának költségeit vegye figyelembe.

Felelős:     Polgármester

Határidő: 1-3. pont: azonnal

4-5. pont: 2015. november 30.

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Jogi Iroda

K. m. f.

Verseghi-Nagy Miklós  s. k.	dr. Gerendás Gábor s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Városfejlesztési Iroda – intézkedésre

4. Aljegyző – intézkedésre

5. Közgazdasági Iroda – intézkedésre

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2015. október 9.

Kondacsné Nagy Ágnes

jegyzőkönyvvezető