KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. november 12-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

21.	Előterjesztés a Japánkert Magyarország Egyesülettel kötött együttműködés módosulásáról

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

300/2015. (XI.12.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei 1936, 1937, 1938 hrsz-ú ingatlanok területének japánkert céljára történő hasznosítása érdekében

- a 177/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozata mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet alapján, Szentendre Város Önkormányzata és Japánkert Magyarország Egyesület, mint fejlesztő között 2013. szeptember 20-án kelt Együttműködési megállapodás alábbi módosítását jóváhagyja:

1.1. a fejlesztő vállalja:

- a kert és a tó megépítését a szerződés szerinti 3. évben, azaz 2016. szeptember 20-ig;

- a teaház helyén fedett, falak nélküli szezonális pihenő létesítését 2016. május 31-ig;

- engedélyezett teaház építését, kert végleges befejezését a szerződés szerinti 3. évben, azaz 2016. szeptember 20-ig;

- a park látogatók számára történő megnyitását 2016. május 31-ig.

1.2. az Együttműködési megállapodás mellékletét képező „Tájjellegű japánkert műszaki leírás” dokumentum helyetti – a teaház engedélyezett méretre csökkentett méretét tartalmazó - új mellékletet elfogadja.

- felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodás fentiek szerinti módosítását a Japánkert Magyarország Egyesülettel a teaházra vonatkozó Településképi bejelentési igazolás megszerzését követően kösse meg.

- felkéri a Polgármestert, hogy a kerti tó vizét biztosító forrás vízének felhasználását célzó engedélyezési eljárást folytassa le.

Felelős:     Polgármester

Határidő: 2015. december 31.

A végrehajtásért közvetlenül felelős: 1-2. pont: Jogi Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda

3. pont: Zöld referens

K. m. f.

Verseghi-Nagy Miklós  s. k.	dr. Gerendás Gábor s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Vagyongazdálkodási Iroda – intézkedésre

4. Jogi Iroda – intézkedésre

5. Zöld referens - intézkedésre

6. Főépítész - tájékoztatásul

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2015. november 13.

Simor Györgyné

jegyzőkönyvvezető