KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. augusztus 4-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

6.	Előterjesztés a Pro Szentendre Kft. tárgyában

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

321/2011. (VIII. 4.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítószámú, „Szentendre belvárosának innovatív funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatosan, a Dumtsa Jenő utcán létesítendő csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban úgy dönt, hogy hozzájárul a KDVKVVI által engedélyezett gravitációs bekötések elvégzéséhez, a tervezések újrakezdéséhez, a szükséges újbóli hatósági hozzájárulások igényléséhez, az engedélyezési terv elkészíttetéséhez, a kivitelezési munkák elvégzéséhez oly módon, hogy lehetőség szerint a projekt költségvetésén belül kerüljenek megvalósításra.

Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezői szerződések módosításának aláírására.

Amennyiben a létesítési engedélyezési folyamat várható idejét is figyelembe véve, a Közreműködő szervezet jóváhagyja a Támogatási Szerződésben lévő kivitelezési határidő módosítási kérelmet, úgy jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro Szentendre Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és a projektmenedzsment díj havi arányos részének meghatározása tekintetében, a teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett.

Felelős:    Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	címzetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Pályázati és Jogi referens – intézkedésre

4. ProSzentendre Kft Ügyvezetője – intézkedésre, e-mailen is

5. Közgazdasági Iroda – intézkedésre

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2011. augusztus 5.

Skultéti Mária

jegyzőkönyvvezető