KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2009.  október 8-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

11.	Előterjesztés Szentendre, belváros forgalmi rendjének kialakítására Szentendre Város Önkormányzata és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. között kötött szerződésről

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

344/2009. (X. 8.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendre Város Önkormányzata és a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel (továbbiakban Kivitelező) a 2008. december 8-án létrejött vállalkozási szerződés - a Szentendre, belváros forgalmi rendjének kialakítására – teljesítésének határidejét a Kivitelezővel közös megegyezés alapján 2009. november 30-ra módosítja, olyan szerződési feltétel mellett, hogy abban az  esetben, ha a  Vállalkozó nem teljesíti határidőre  a szerződési kötelezettségét, akkor a kötbér eredeti szerződésben szereplő maximális mértékét - 660.000 Ft-ot - az Önkormányzat december 15-ig érvényesíti.

Felkéri a Polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős:     Polgármester

Határidő:  azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai - Weboldalon

3. Városüzemeltetési referens – intézkedésre

4. Közgazdasági és Vagyon Iroda -  intézkedésre

Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2009. október 12.

Ancsin  Mária

jegyzőkönyvvezető