KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. március 12-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

8.	Előterjesztés az Egres úti óvoda beruházásról

Előadó: dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2015. (III.12.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0017 azonosítószámú, „Egres úti óvoda építése” című pályázati projekttel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:

- a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés kivitelezési véghatáridejének 2015. május 23. napjára történő módosítását jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele a Közreműködő Szervezet jóváhagyása;

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.

Felelős:     Polgármester

Határidő: azonnal

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda

K. m. f.

Verseghi-Nagy Miklós  s. k.	dr. Gerendás Gábor s. k.

polgármester	jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Városfejlesztési Iroda – intézkedésre

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2015. március 13.

Simor Györgyné

jegyzőkönyvvezető