KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. április 17-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

6.	Sürgősségi indítvány óvoda projekt tárgyában

Előadó:  Puhl Márta gazdasági alpolgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2014. (IV.17.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-4.6.1-11-2012-0017 azonosítószámú, „Egres úti óvoda építése” című pályázati projekttel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:

- elfogadja, hogy a projekt fizikai befejezésének és megvalósulásának tervezett napja 2015. szeptember 30.;

- hatályon kívül helyezi a 40/2014. (III.13.) Kt. sz. határozatát;

- a pályázat megvalósításához biztosít 1.545.905,- Ft összeget a költségnövekményhez a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Iroda 610 költséghely dologi kiadásai K336 sorának terhére;

- további 2.287.225,-Ft összeget biztosít szakági mérnökökre a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projekt Iroda 610 költséghely dologi kiadásai K336 sorának terhére;

- további 16.000.000,- Ft összeget biztosít óvodai eszközökre, bútorokra a 2014. évi költségvetés működési tartaléka terhére;

- felkéri a Polgármestert, hogy a módosításokat a 2014. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe.

- A „Szentendre Egres u. 66 szám alatti, szentendrei 11094 hrsz-ú ingatlanra négy foglalkoztatós óvoda épület építés-szerelés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, és az eljárás nyertesévé a Gold-Block Hungary Kft-t (1063 Budapest, Szív utca 33.) hirdeti ki, a nyertes ajánlat ajánlati ára:163.945.341,- Ft + ÁFA. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert a közbeszerzési szerződés megkötésére. Felkéri a Polgármestert a megemelt összegű támogatásra tekintettel a Támogatási Szerződés módosításának aláírására. A jelen pont hatályba lépésének feltétele, hogy a Támogató biztosítja a kivitelezés soron a szükséges többlet-támogatást. Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a Támogató nem biztosítja a szükséges többlet-támogatást, úgy a döntést ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:     Polgármester

Határidő: azonnal,

a 6. pont utolsó mondata tekintetében a Képviselő-testület 2014. májusi ülése

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Fejlesztési és Projekt Iroda

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	címzetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3.  Fejlesztési és Projekt Iroda – intézkedésre

4. Jogi Iroda – intézkedésre

5. Közgazdasági Iroda – tájékoztatásul

6. Központi Kontrolling Iroda - tájékoztatásul

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2014. április 18.

Simor Györgyné

jegyzőkönyvvezető