KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. február16-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

10.	Előterjesztés a ProSzentendre Városfejlesztési Kft. KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítójú „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja” c. pályázat tárgyában

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

78/2012. (II. 16.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015 azonosítójú, „Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja című projekttel kapcsolatosan

- úgy dönt, hogy a pályázat befejezési határidejének módosítását indokoltnak tartja,

- jóváhagyja, hogy a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012. június 30., azzal a megkötéssel, hogy a térburkolatok tekintetében a 2012. március 31. határidőt fenntartja, továbbá kéri, hogy az épület felújítások tekintetében a ProSzentendre Kft. tegyen meg mindent a meghosszabbított határidő előtti átadás érdekében,

- felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtására és a szerződés módosítás aláírására,

- úgy dönt, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet jóváhagyja a Támogatási Szerződés módosítási kérelmet, jelen határozattal felhatalmazza a Polgármestert a Pro Szentendre Kft. megbízási szerződés módosításának aláírására, a befejezési határidő és az utolsó havi projektmenedzsment díj esedékessége (2012. június) tekintetében, a teljes megbízási díj változatlanul hagyása mellett.

Felelős:     Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

K. m. f.

dr. Dietz Ferenc  s. k.	dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester	címzetes főjegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Pályázati referens  - intézkedésre

4. ProSzentendre Ügyvezetője – intézkedésre

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:

Szentendre, 2012. február 20.

Skultéti Mária

jegyzőkönyvvezető